# Elote El Supremo — Banco Supremo

Plan de fases y estado del proyecto

Odoo 19 Community · Repositorio: extra-addons/eloteelsupremo · Versión módulo: 19.0.2.0.0

## Leyenda de estados

| Símbolo | Significado |
| --- | --- |
| ✅ | Completa |
| 🔶 | Parcial (base lista, falta pulir o validar) |
| ⏳ | Pendiente |

# Vista general

| Fase | Nombre | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Core Banco Supremo | ✅ Completa |
| 2 | QR gráfico, POS avanzado, PWA básica | ✅ Completa |
| 3 | Pruebas en instancia real | ⏳ Pendiente (actual) |
| 4 | Sitio web comercial | ⏳ Pendiente |
| 5 | Operación en sucursales (refinamiento) | 🔶 Parcial |
| 6 | Fiscal México (CFDI) | ⏳ Pendiente |
| 7 | App móvil / PWA avanzada | 🔶 Parcial |

# FASE 1 — Core Banco Supremo ✅

Base del ecosistema Moned Supreme + Puntos Supremos. Incluye módulos, programas de fidelidad, reglas de negocio, pagos sin pasarela, portal, POS y configuración admin.

## 1.1 Módulos creados

| Subfase | Módulo | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | eloteelsupremo_base | ✅ |
| 1.1.2 | eloteelsupremo_wallet | ✅ |
| 1.1.3 | eloteelsupremo_loyalty | ✅ |
| 1.1.4 | eloteelsupremo_payment | ✅ |
| 1.1.5 | eloteelsupremo_website | ✅ |
| 1.1.6 | eloteelsupremo_pos | ✅ |
| 1.1.7 | eloteelsupremo (meta-app) | ✅ |

## 1.2 Programas de fidelidad

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Programa Moned Supreme (eWallet) | ✅ |
| 1.2.2 | Programa Puntos Supremos (loyalty) | ✅ |
| 1.2.3 | Producto Recarga Moned Supreme | ✅ |
| 1.2.4 | Campo supreme_program_kind en programas | ✅ |

## 1.3 Reglas de negocio (backend)

| Subfase | Regla | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Bono +10% al recargar (POS y web) | ✅ |
| 1.3.2 | +5% Puntos Supremos al pagar con Moned (web + POS) | ✅ |
| 1.3.3 | -5% descuento al pagar con Moned (web) | ✅ |
| 1.3.4 | Número de miembro Supremo (secuencia #350…) | ✅ |
| 1.3.5 | Tarjetas loyalty automáticas por cliente | ✅ |

## 1.4 Pagos sin pasarela

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Proveedor Recarga / Pago en sucursal | ✅ |
| 1.4.2 | Método de pago store_payment | ✅ |
| 1.4.3 | Pedido web pendiente hasta pagar en tienda | ✅ |

## 1.5 Portal web básico

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Ruta /my/banco-supremo | ✅ |
| 1.5.2 | Saldo Moned Supreme y Puntos Supremos | ✅ |
| 1.5.3 | Enlace en Mi cuenta | ✅ |
| 1.5.4 | QR identificación | ✅ (mejorado en Fase 2) |
| 1.5.5 | Generar QR de pago desde portal | ✅ |

## 1.6 POS básico

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Escaneo de códigos SUPREMO:… | ✅ |
| 1.6.2 | QR identificación → bienvenida + saldo | ✅ |
| 1.6.3 | QR pago → débito Moned Supreme | ✅ |
| 1.6.4 | Opción QR Banco Supremo en config POS | ✅ |

## 1.7 Configuración admin

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | Ventas → Configuración → Banco Supremo | ✅ |
| 1.7.2 | Menú Banco Supremo (programas, tokens QR) | ✅ |
| 1.7.3 | Seguridad Odoo 19 (user_ids, privilege) | ✅ |

## 1.8 Instalación

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.8.1 | Instalable en BD eloteelsupremo | ✅ |
| 1.8.2 | Fixes Odoo 19 (security, payment, XML, portal) | ✅ |
| 1.8.3 | README del repositorio | ✅ |

# FASE 2 — Mejoras operativas ✅

## 2.1 QR gráfico en portal

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Imagen QR escaneable (/report/barcode/QR/…) | ✅ |
| 2.1.2 | QR identificación como imagen | ✅ |
| 2.1.3 | QR de pago como imagen | ✅ |

## 2.2 Descuento 5% en POS

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Carga de % desde config al POS | ✅ |
| 2.2.2 | Campo supreme_program_kind en datos POS | ✅ |
| 2.2.3 | Parche JS al aplicar eWallet Moned Supreme | ✅ |
| 2.2.4 | Validado en pruebas reales | ⏳ Fase 3 |

## 2.3 QR de pago vinculado a orden POS

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Token QR estado reserved | ✅ |
| 2.3.2 | Escaneo con orden abierta → reserva + eWallet | ✅ |
| 2.3.3 | Campo supreme_qr_token_id en orden POS | ✅ |
| 2.3.4 | Cierre token al confirmar venta | ✅ |
| 2.3.5 | Pago standalone sin orden | ✅ |
| 2.3.6 | Cron expiración tokens (5 min) | ✅ |
| 2.3.7 | Validado en pruebas reales | ⏳ Fase 3 |

## 2.4 PWA básica

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Manifest /eloteelsupremo/manifest.webmanifest | ✅ |
| 2.4.2 | Meta tags Agregar a inicio | ✅ |
| 2.4.3 | Iconos propios de marca | ⏳ |
| 2.4.4 | Service worker / offline | ⏳ |

## 2.5 Calidad de código

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 2.5.1 | author / license en todos los manifests | ⏳ |
| 2.5.2 | Tests automatizados Odoo | ⏳ |
| 2.5.3 | Repositorio git inicializado | ⏳ |

# FASE 3 — Pruebas en instancia ⏳ (ACTUAL)

Validar que todo funciona en la instancia real (BD eloteelsupremo, http://127.0.0.1:10019).

## 3.1 Preparación del entorno

| # | Check | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | BD correcta (eloteelsupremo) | ⏳ |
| 3.1.2 | Módulo instalado/actualizado | ✅ |
| 3.1.3 | Programas loyalty visibles | ⏳ |
| 3.1.4 | Recarga en POS activa | ⏳ |
| 3.1.5 | Programas en config POS | ⏳ |
| 3.1.6 | Proveedor Pago en sucursal activo | ⏳ |
| 3.1.7 | Cliente de prueba con portal | ⏳ |

## 3.2 Prueba recarga + bono 10%

| # | Escenario | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 | POS: $300 efectivo → 330 MS | ⏳ |
| 3.2.2 | Historial loyalty correcto | ⏳ |
| 3.2.3 | Recarga vía web + pago en sucursal | ⏳ |

## 3.3 Prueba portal

| # | Escenario | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | /my/banco-supremo muestra saldos | ⏳ |
| 3.3.2 | QR identificación (imagen) | ⏳ |
| 3.3.3 | QR pago $100 generado | ⏳ |

## 3.4 Prueba POS + Moned Supreme

| # | Escenario | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Venta $200 pagada con eWallet | ⏳ |
| 3.4.2 | Descuento ~5% (~$190 cobrados) | ⏳ |
| 3.4.3 | +10 Puntos Supremos (5% de $200) | ⏳ |

## 3.5 Prueba QR en caja

| # | Escenario | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1 | QR identificación | ⏳ |
| 3.5.2 | QR pago con orden abierta | ⏳ |
| 3.5.3 | QR expirado / token usado | ⏳ |

## 3.6 Prueba eCommerce

| # | Escenario | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1 | Checkout sin PayPal (pago en sucursal) | ⏳ |
| 3.6.2 | Checkout pagando con Moned Supreme | ⏳ |
| 3.6.3 | Promociones web | ⏳ |

## 3.7 Corrección de bugs

| # | Actividad | Estado |
| --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Documentar incidencias | ⏳ |
| 3.7.2 | Fixes según resultados | ⏳ |

# FASE 4 — Sitio web comercial ⏳

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Página principal / branding | ⏳ |
| 4.1.2 | Catálogo productos completo | ⏳ |
| 4.1.3 | Promociones destacadas (snippets) | ⏳ |
| 4.1.4 | Videos embebidos | ⏳ |
| 4.2.1 | Página Descargar app | ⏳ |
| 4.2.2 | Links Android / iOS | ⏳ |
| 4.3.1 | Confirmar si web es Odoo o externa | ⏳ |
| 4.3.2 | Unificar diseño / dominio | ⏳ |

# FASE 5 — Operación en sucursales 🔶

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Popup grande al escanear QR | ⏳ |
| 5.1.2 | Flujo recarga tiempo aire optimizado | ⏳ |
| 5.1.3 | Cancelar token reservado si abortan venta | 🔶 |
| 5.2.1 | Diseño tarjeta virtual | ⏳ |
| 5.2.2 | Impresión / PDF tarjeta | ⏳ |
| 5.3.1 | Varios POS con mismas reglas | ⏳ |
| 5.3.2 | Reportes por sucursal | ⏳ |
| 5.4.1 | Reporte recargas del día | ⏳ |
| 5.4.2 | Reporte movimientos Moned / Puntos | ⏳ |
| 5.4.3 | Tokens QR usados/expirados | 🔶 |

# FASE 6 — Fiscal México (CFDI) ⏳

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Factura por recarga Moned Supreme | ⏳ |
| 6.2 | Factura por venta pagada con Moned | ⏳ |
| 6.3 | Integración con modulo_sat / CFDI | ⏳ |
| 6.4 | Asesoría legal monedero electrónico | ⏳ |

# FASE 7 — App móvil / PWA avanzada 🔶

| Subfase | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | PWA con iconos de marca | 🔶 |
| 7.2 | Notificaciones push | ⏳ |
| 7.3 | App nativa (React / Flutter) | ⏳ |
| 7.4 | API REST documentada | ⏳ |

# Resumen numérico

| Estado | Cantidad aprox. |
| --- | --- |
| ✅ Completas (Fase 1 + 2 core) | ~45 subfases |
| 🔶 Parciales | ~8 subfases |
| ⏳ Pendientes (Fase 3–7) | ~35 subfases |

# Próximo paso

Fase 3.1 — Checklist de preparación: confirmar BD eloteelsupremo, programas Moned Supreme y Puntos Supremos, producto Recarga en POS, cliente de prueba con portal.

Orden recomendado post-pruebas: Fase 3 → Fase 4 (web comercial) → Fase 5 (UX sucursal) → Fase 6 (CFDI).

# Guía rápida de pruebas (Fase 3)

| Prueba | Nombre | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Recarga POS | Paga $300 en efectivo → debe quedar 330 MS (+10%) |
| 3.3 | Portal | Entrar a /my/banco-supremo → ver saldo y QR imagen |
| 3.4 | POS eWallet | Venta $200 → paga ~$190 MS + 10 puntos |
| 3.5 | QR caja | Escanear QR identificación y QR pago |
| 3.6 | Web | Checkout con Pago en sucursal o Moned Supreme |

## Comando de actualización

/opt/odoo19/odoo19v/bin/python3 /opt/odoo19/odoo/odoo-bin -c /opt/odoo19/config/odoo19.conf -d eloteelsupremo -u eloteelsupremo --stop-after-init